Приложение № 1

к письму департамента

образования и науки

Приморского края

от _________ № _________

Информация

о работе по созданию информационных систем ведения журналов успеваемости учащихся 
в общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Приморского края

(по состоянию на 01 марта 2013 года)

| № п/п |  | МО | Количество ОУ (+% от общего кол-ва), в которых начата работа по формированию ЭЖ |  | Количество классов (+% от общего кол-ва), которые включены в систему ЭЖ | Охват обучающихся в системе ЭЖ (количество +% от общего количества) |  | Планируемый 100% переход на ЭЖ (до 31.12.2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Арсеньевский городской округ | 9 (100%) |  | 210 (100%) | 5418 (100%) |  | к 01 сентября |
|  |  | Артемовский городской округ | 22 (100%) |  | 409 (97,1%)* | 10107 (96,6%) |  | к 11 ноября |
|  |  | ЗАТО г. Большой Камень | 9 (100%) |  | 108 (64,3%) | 2169 (57,4%) |  | к 31 декабря |
|  |  | Владивостокский городской округ | 83 (100 %) |  | 1547 (81,81%) | 35542 (77,13%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Дальнегорский городской округ | 7 (53%) |  | 71 (35%) | 1404 (32%) |  | к 31 декабря |
|  |  | Дальнереченский городской округ | 8 (100%) |  | 136 (82%) | 2455 (70%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Лесозаводский городской округ | 13 (86,7%) |  | 180 (77,3%) | 3561 (76%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Находкинский городской округ | 25 (100%) |  | 581 (100%) | 15180 (100%) |  | к 01 сентября |
|  |  | Партизанский городской округ | 13(100%) |  | 196 (100%) | 4298 (99%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Городской округ Спасск-Дальний | 10 (100%) |  | 202 (98%) | 4143 (87,6%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Уссурийский городской округ | 22 (63%) |  | 612 (52%) | 6113 (41,3%) |  | к 31 декабря |
|  |  | ЗАТО г. Фокино | 8 (100%) |  | 133 (100%) | 3009 (100%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Анучинский муниципальный район | 4 (+5 филиалов) (100%) |  | 107 (100%) | 1332 (100%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Дальнереченский муниципальный район | 12 (100%) |  | 123 (100%) | 1192 (100%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Кавалеровский муниципальный район | 8 (100%) |  | 117 (100 %) | 2510 (100%) |  | к 01 сентября |
|  |  | Кировский район муниципальный район | 18 (100%) |  | 140 (87,5%) | 2239 (89,3%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Красноармейский муниципальный район | 14 (93%) |  | 150 (87%) | 1679 (76%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Лазовский муниципальный район | 7 (100%) |  | 97 (94%) | 1266 (85%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Михайловский муниципальный район | 15 (88%) |  | 182 (91%) | 3480 (94%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Надеждинский муниципальный район | 13 (100%) |  | 115 (50,43%) | 1597 (41,45%) |  | к 31 декабря |
|  |  | Октябрьский муниципальный район | 15(100%) |  | 189 (100%) | 3064 (96,5%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Ольгинский муниципальный район | 9 (100%) |  | 2 (2%) | 33 (3%) |  | к 31 декабря |
|  |  | Партизанский муниципальный район | 15 (94%) |  | 125 (63,5%) | 750 (26,6%) |  | к 31 декабря |
|  |  | Пограничный муниципальный район | 5 (100%) |  | 126 (97%) | 1988 (91%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Пожарский муниципальный район | 14 (100%) |  | 189 (98%) | 3063 (92%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Спасский муниципальный район | 7 (+12 филиалов) (100%) |  | 215 (99,5%) | 2409 (89,8%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Тернейский муниципальный район | 10 (100%) |  | 90 (80,36%) | 675 (49,5%) |  | к 31 декабря |
|  |  | Ханкайский муниципальный район | 14 (92,8%) |  | 168 (98,8%) | 2439 (97,4%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Хасанский муниципальный район | 13 (100%) |  | 179 (93%) | 1797 (57%) |  | к 31 декабря |
|  |  | Хорольский муниципальный район | 11 (92 %) |  | 163 (93%) | 2716 (92%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Черниговский муниципальный район | 16 (100%)** |  | 217 (100%) | 3662 (100%) |  | к 01 сентября |
|  |  | Чугуевский муниципальный район | 18 (94,7%) |  | 144 (59%) | 1750 (65,35%) |  | к 31 декабря |
|  |  | Шкотовский муниципальный район | 9 (100%) |  | 120 (100%) | 2012 (100%) |  | к 11 ноября |
|  |  | Яковлевский муниципальный район | 5 (83,3%) |  | 79 (69,3%) | 1375 (84,4%) |  | к 11 ноября |
| ИТОГО: |  |  | 481 (92,8%) |  | 7422 (86,04%) | 136427 (75,98%) |  | к 31.12.2013 |
| * 12 классов (356 человек-категория «осужденные») в систему включены не будут. ** Не ведется работа с ЭЖ в МКОУ ВСОШ «Исправительная колония № 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработанные (либо внесены изменения в действующие) нормативно-правовые акты ОУ (наименование, реквизиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НПА |  |  |  | Разработаны и утверждены |  |  | В разработке либо в стадии принятия |  |
| Принятие и утверждение разработанных локальных нормативных правовых актов (НПА), регламентирующих порядок перехода на электронный документооборот, внесение изменений, дополнений в действующие НПА («План работ по введению электронного дневника и электронного журнала успеваемости в общеобразовательном учреждении», утверждённый приказами руководителя МОУО и директоров ОУ, внесение изменений в должностные инструкции работников общеобразовательного учреждения, утверждённые приказами директоров ОУ и др.) |  |  |  | гг.Арсеньев, ЗАТО г.Большой Камень, Дальнегорск, Лесозаводск, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, ЗАТО г.Фокино, Анучинский, Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Спасский, Тернейский районы |  |  | гг. Артём, Владивосток, Уссурийск, Дальнереченск, Красноармейский, Михайловский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский, Яковлевский районы |  |
| Проводимые и планируемые мероприятия по подготовке ОУ к переходу на ЭЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение семинаров по введению в школах электронных журналов и дневников. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Консультирование учителей по вопросам работы ЭЖ согласно должностным обязанностям |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение родительских собраний по вопросам перехода на ЭЖ, обучения родителей работе с информационной системой «Электронный дневник» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Формирование базы данных по ученическому составу, педагогическим кадрам, классам |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Формирование материально-технической базы в школах для перехода на электронный журнал |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Формирование отчетности по ведению электронных дневников и журналов успеваемости |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение общественных слушаний о работе информационной системы «Электронная школа Приморья» по направлению «Электронные дневники и журналы» с привлечением экспертов, родителей, педагогического сообщества |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Организация медиа - кампании в муниципальных СМИ по информированию и популяризации сетевого ресурса «Электронная школа Приморья» » по направлению «Электронные дневники и журналы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Информирование населения о предоставлении в электронном виде муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» через средства массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Установка точек доступа к сети Интернет с помощью беспроводной связи в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |